Projet BD Logiciel
Armoire à pharmacie sécurisée
Natan FAURITE 22302350, Danys HAOUATI 22301506, Alexandre GABRIEL 22406789, Titouan GISSOT 22406979, Timéo CAILLARD 22402521, Thomas FAURÉ 22202817
Table des matières

I- Présentation du projet	3

II- Cahier des charges	4

III- Risques relatifs au projet	5

IV- Tâches du projet	6

V- Planification et suivi des tâches	7

VI- Organisation de l’équipe	9

VII- Gestion de la documentation	10

VIII- Analyse critique du déroulement du projet	11
Présentation du projet

Ce projet a pour objectif de développer une armoire à pharmacie sécurisée et connectée. Elle est destinée, dans un premier temps, aux centres médicaux (hôpitaux et pharmacies), avec une extension potentielle future aux particuliers gérant des traitements lourds.

L'armoire sera structurée en casiers pour divers médicaments, dont l'accès sera déterminé par la fonction de l'utilisateur (médecin, infirmier, aide-soignant).

Équipements et fonctionnalités :

- Conservation : Un capteur de température et d'humidité assurera la bonne conservation des médicaments.
- Sécurité et Assistance : Elle inclura un bouton d'aide pour l'assistance et un bouton d'urgence.
- Gestion Électrique : Des « wall plugs » permettront de contrôler l'éclairage pour une consommation électrique maîtrisée, et un autre sera utilisé pour couper l'électricité en cas d'urgence.
- Traçabilité et Alertes : Les actions seront enregistrées dans des logs. Des alertes seront déclenchées si l'ouverture d'un casier est trop longue ou si les valeurs mesurées par les capteurs deviennent préoccupantes.

Architecture technique :

- Infrastructure matérielle (IoT) : Gestion des armoires et casiers équipés de capteurs de porte, de boutons, et de multi-capteurs environnementaux.
- Serveur Web et Base de Données : Utilisation d'un Raspberry Pi, qui hébergera le serveur Apache et le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) MariaDB.
- Interface Utilisateur (Front-End) : Tableaux de bord et historiques affichés sur un client web (navigateur), développés en HTML, CSS et JavaScript.
- Logique Applicative (Back-End) : Scripts PHP pour le traitement des requêtes HTTP entre le client et le serveur.

Cahier des charges

Catégorie	Description du besoin	Priorité	Critère de validation
Fonctionnel	Le système doit enregistrer les mesures de température et d’humidité de l’armoire via des capteurs.	Indispensable	Affichage de l'historique des mesures sur l’interface Web.
Fonctionnel	L’ouverture des casiers dans l’armoire doit être réservée aux utilisateurs authentifiés.	Indispensable	Impossibilité de déverrouiller un casier sans un code haché valide dans la BD.
Fonctionnel	Chaque interaction (ouverture de porte) doit être enregistrée avec un horodatage.	Indispensable	Enregistrement des connexions dans une table Logs dans la BD.
Fonctionnel	Le système doit déclencher une alerte en cas de dépassement d’un seuil critique (ex : température trop élevée, durée de connexion trop importante).	Important	Génération d’une ligne d’alerte dans la BD et affichage sur le site web.
Fonctionnel	Visualisation des médicaments présents dans chaque casier et de leur date de péremption.	Optionnel	L’interface Web permet d’ajouter/retirer un produit dans un casier.
Technique	Conception d’un MCD et MLD pour définir le fonctionnement de la base de données.	Indispensable	MCD cohérent et adapté à notre projet.
Technique	Conception d’un schéma relationnel en SQL qui correspond au MCD choisi.	Indispensable	Script SQL fonctionnel.
Technique	Utilisation d’un Raspberry Pi agissant comme un serveur de données avec Apache et PHP	Indispensable	Le site web est accessible via l’adresse IP du Raspberry Pi.
Technique	Développement d’un tableau de bord dynamique en HTML, CSS et JavaScript.	Important	Les pages Web s’affichent correctement et requêtent le back-end PHP.

Risques relatifs au projet

Catégorie	Description du risque	Probabilité	Gravité	Solution/Prévention
Technique (Matériel)	Défaillance d’un capteur ou du Raspberry Pi : perte de connexion, coupure de courant, capteur défaillant empêchant la circulation des données.	Moyenne	Haute	Le système horodate la dernière communication dans les Logs. En cas de délai anormal, une alerte est levée côté serveur.
Technique (SGBD)	Incohérence des données dans le SGBD (tables mal implémentées, données d’un capteur défectueux ou remplacé).	Faible	Haute	Respect strict des règles de passage du MCD au MLD et utilisation de clés étrangères en SQL pour garantir l'intégrité référentielle.
Technique (Web)	Vulnérabilité aux injections SQL depuis le site web, quelqu’un pourrait manipuler les données du SGBD.	Moyenne	Critique	Utilisation de requêtes préparées (ex: PDO) en PHP pour sécuriser les échanges entre le Front-End et la base de données MariaDB.
Sécurité	Accès non autorisés : une personne qui tente d’ouvrir un casier sans autorisation.	Faible	Critique	Stockage sécurisé des accès via la colonne code_acces_hash et verrouillage physique maintenu en cas de tentative échouée.
Organisationnel	Retard dans le planning et retard dans le développement	Forte	Moyenne	Suivi régulier via la planification des tâches (Gantt) et répartition claire des rôles (Front, Back, Matériel).

Tâches du projet

Texte texte texte texte texte texte text blablablbalbalablablablablabla blabla blu blu bli bli blo blo
Planification et suivi des tâches

Texte texte texte texte texte texte text blablablbalbalablablablablabla blabla blu blu bli bli blo blo
Texte texte texte texte texte texte text blablablbalbalablablablablabla blabla blu blu bli bli blo blo
Organisation de l’équipe

Texte texte texte texte texte texte text blablablbalbalablablablablabla blabla blu blu bli bli blo blo
Gestion de la documentation

Texte texte texte texte texte texte text blablablbalbalablablablablabla blabla blu blu bli bli blo blo
Analyse critique du
déroulement du projet

Texte texte texte texte texte texte text blablablbalbalablablablablabla blabla blu blu bli bli blo blo